DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

MayaCare

Nome do projeto é um trabalho acadêmico com o objetivo de criar uma aplicação móvel para os pacientes da clínica de RPG “Maya Yamamoto”, além da produção de uma aplicação web para uso da própria.

Integrantes da equipe

| Nome: |  | RA: |
| --- | --- | --- |
| Gabriel Vazquez Mamede Diniz |  | 25027858 |
| Gian Carlos Lemes Vieira |  | 25027511 |
| Leticia Rodrigues da Silva | 25027748 |
| Said Sales de Sousa |  | 25027606 |

Professor responsável

Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz.

Curso

CCOMP-3 Noturno

Linha de atuação

| - Projeto Interdisciplinar: Aplicativo Móvel | ✓ |
| --- | --- |

Tipo de projeto

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção) - Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada) ✓

Tema gerador

Criar uma aplicação mobile para os pacientes da clínica de reeducação postural global “Maya Yamamoto RPG” e uma aplicação para administração dos pacientes para uso da Maya e seus auxiliares, foi escolhido uma aplicação web para este fim. O foco do MayaCare é produzir uma aplicação com uma finalidade de assegurar uma boa saúde e bem-estar para os pacientes.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Aplicação móvel para uso de pacientes denominado: MayaCare. Aplicação web para uso da Maya e auxiliares.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

A aplicação móvel ainda não tem uma plataforma como Google Playstore ou Applestore, mas é esperado que caso a doutora Maya aprove o produto, a Google Playstore será a plataforma escolhida. A aplicação web tem o backend hospedado nos serviços EC2 da AWS e o frontend no Vercel.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público que desejamos alcançar e conseguir o apreço, são os pacientes da doutora Maya e a própria.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Atualmente, não existe uma aplicação que permita à Maya acompanhar o progresso de seus pacientes. Dessa forma, a única maneira de obter essas informações é por meio das consultas presenciais.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Nosso objetivo primordial será a criação de dois projetos que permitam que os pacientes vejam o progresso de suas atividades e quais atividades estão programadas para ele, e uma plataforma em que a Maya possa acompanhar o progresso de seus pacientes de uma maneira fácil e intuitiva, possibilitando a doutora ter um conhecimento prévio da melhora e piora do paciente antes da consulta presencial do paciente.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

Resumo

O MayaCare será um aplicativo de registro e banco de atividade com interface visual de fácil compreensão, registrando e mostrando ao usuário suas atividades e progressos através da semana. Seu uso se dará por pacientes indicados pela doutora Maya Yamamoto e outros profissionais da saúde que ela indique como administrador, pois eles serão responsáveis pelo registro dos pacientes por meio da plataforma web criada por nós, o administrador terá visualização do histórico de atividade dos pacientes além de uma escala de dor em que o paciente sentiu durante a atividade. Nosso objetivo final será duas aplicações de fácil acesso/entendimento e totalmente acessível para qualquer pessoa com deficiência física.

Introdução

O projeto MayaCare surge como uma proposta de aprimoramento do sistema de gerenciamento da clínica Maya Yamamoto RPG. A ausência de uma plataforma digital integrada, que permita o acompanhamento transparente e a realização das atividades pelos pacientes, limita o potencial de organização. Assim, este projeto de extensão busca aliar a tecnologia à gestão, saúde e bem-estar, desenvolvendo uma aplicação web e móvel acessível e intuitiva, que favoreça a interação entre doutor(a) e paciente, e forneça um incentivo para os pacientes participarem de atividades que favoreçam suas inaptidões.

Objetivos

- Desenvolver uma aplicação móvel de fácil compreensão dentro do escopo de tempo. - Tornar a aplicação móvel de fácil compreensão para a terceira idade. - Fornecer uma aplicação web voltada ao gerenciamento dos pacientes dentro do escopo de tempo - Disponibilizar uma aplicação web com segurança e fácil gerenciamento.

Métodos

Primeiramente, nossa equipe irá se separar em dois grupos o grupo1 ficará encarregado do backend junto a um frontend do site do adm, enquanto o grupo2 será encarregado do desenvolvimento do app. Após um dos grupos terminar a sua tarefa por completo ele deverá auxiliar o grupo que ainda não terminou sua parte, dessa maneira todos estarão sempre encarregados de fazer algo e o projeto manterá um fluxo constante de trabalho. A metodologia adotada seguirá uma abordagem ágil (Scrum), dividindo o trabalho em sprints semanais para permitir ajustes contínuos e entregas incrementais. As etapas principais incluem: - Análise de requisitos — levantamento das necessidades do projeto e funcionalidades prioritárias; - Prototipagem — criação do layout no Figma e validação com o professor e mentores; - Desenvolvimento — implementação do frontend (React) e backend (Node.js) com banco de dados MySQL para o site e desenvolvimento do app através do AndroidStudio; - Testes e acessibilidade — verificação de responsividade, contraste de cores e usabilidade; - Implantação — conexão entre o app e site devidamente estabilizada e hospedagem do backend e frontend devidamente definida.

Resultados (ou resultados esperados)

Espera-se que o MayaCare proporcione uma melhora significativa na organização e na transparência das ações da clínica da Maya. O sistema permitirá que pacientes acompanhem o seu próprio desenvolvimento através de um histórico semanal com uma média da escala de dor, quantidade de dias consecutivos realizando todas as atividades, e gostaríamos de implementar um sistema de observações entre todos as atividades caso haja tempo suficiente para isso, dessa maneira a doutora Maya poderá escrever tratamentos antes mesmo da próxima consulta com o paciente.

Considerações finais

O desenvolvimento do projeto MayaCare possibilitou a integração entre teoria e prática, unindo o aprendizado técnico em desenvolvimento móvel e web com o propósito médico da Maya Yamamoto RPG. Os objetivos propostos foram atendidos, resultando em um sistema funcional, acessível e intuitivo, que facilita o acompanhamento e progressão dos pacientes assim como um melhor gerenciamento. Como próximas etapas, recomenda-se expandir o sistema para abranger outras funções, um sistema de mensagens próprio é uma dessas funções. Assim, o MayaCare consolida-se como uma ferramenta tecnológica a serviço da saúde, da organização e do bem-estar humano.

Referências

RPG Maya Yamamoto Site da Maya Yamamoto

ANEXO I

| Fontes: | Links: |
| --- | --- |

| Documentos FECAP |  |
| --- | --- |
| Regulamento das Atividade de Extensão | ✓ |

Versão 3.0 – 05/2026